主旨：有關本校辦理「測溫及人臉辨識進場整合系統」採購案(招標案號:110-01-29)，擬申請契約變更。

說明：

1. 本案契約金額890,000元，得標廠商為神通資訊科技股份有限公司，履約期限內除相關硬體設備交付裝設外，並要求提供5/14-5/18全大運期間共5天駐點維護服務
2. 由於COVID-19本土疫情擴散因素，本校為安全考量停辦全大運並於5/14後通知廠商暫停履約，原招標規範要求提供5/14-5/18，共5天的駐點維護服務，結果廠商僅提供5/14一日之駐點服務，經評估廠商已無繼續履約之必要，擬辦理契約變更。
3. 依契約該駐點維護服務5天的服務價金為4萬2,000元（含稅），因僅駐點1天，按比例計算減少金額應為3萬3,600元，本案結算金額應為856,400元。(驗收結算明細表如附件一) 。
4. 依據雙方契約第16條第7款契約之變更，非經機關及廠商雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效，爰此， 檢附契約變更議定同意書壹式兩份，擬奉核後辦理雙方用印事宜。