範例名稱：減價收受簽呈

主旨：有關本校辦理「宣導型業務入口服務功能擴充壹式」採購案(招標案號: 111-01-143)，因驗收結果有不符招標規範情事，經本單位確認不妨礙安全及使用需求，擬請同意依政府採購法第72條及契約第4條第1款第1目規定辦理減價收受，簽請  核示。

說明：

一、依據契約第 4條第1款規定驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經檢討更換確有困難，必要時得減價收受辦理。採減價收受者，按不符項目標的之契約單價○○% (由機關視個案實際需要於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第98條第2項規定) 與不符數量之乘積減價，並處以減價金額○○%(由機關視個案實際需要於招標時載明；未載明者為20%)之違約金。 (如附件一)

二、 本案預算金額 1,100,000 元，契約金額1,078,000元，得標廠商為緯育股份有限公司，履約期限為112年1月10日。本校於 112  年 2 月  21日辦理驗收，驗收結果不合格。(驗收紀錄如附件二)

三、驗收不合格情形如下(招標規範如附件三)：(一)原招標規範：本契約提供服務所需要使用之設備與設施，均應按不低於原始取得之價額，應投保電子設備綜合保險，保險金額為契約價金總額2倍。但該廠商並未依契約規定辦理投保，本案既有設備經查驗後並無發現有因該廠商施作而發生故障或毀損情事，因保險並無可回復性，經本單位評估廠商未投保，不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，故建請同意以減價收受方式辦理

四、得標廠商經出示證明文件(如附件四)，表示針對契約規定相關電腦設備與設施，商請保險公司對本標的如依約投保電子設備綜合保險進行估價，年度保險費金額為3200元，因本案履約期間僅有半年，保險費應為1,600 元，本單位評估該減價金額尚屬合理。擬請同意減價收受，本案減價金額後為1,076,400 元，另處以20％違約金，即320元。本案驗收不合格部分，經本單位確認不妨礙安全及使用需求，無減少通常效用且不必拆換或拆換確有困難，擬請校長同意以減價收受方式辦理。